**МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Ответственные за этап** | **Сроки** | **Документы** |
| Выбор участков, на которых будут проводиться работы по лесовосстановлению или лесоразведению из реестра лесных участков для проведения работ по лесовосстановлению | Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, и лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка | В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия лесной декларации или с даты принятия акта о переводе земель или земельных участков | Заявление, копии лесной декларации или акт о переводе земель или земельных участков |
| Заявление в орган исполнительной власти субъекта РФ о намерении провести работы по лесовосстановлению или лесоразведению согласно пункту 11 Правил утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 |
| Рассмотрение заявления и направление заявителю уведомления | Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан и подведомственные учреждения | В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления | Уведомление |
| Разработка проекта лесовосстановления или лесоразведения в соответствии с действующими приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, и лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка | Не более чем за 60 и не менее чем за 30 рабочих дней со дня получения уведомления о подтверждении выбранных земель | Проект лесовосстановления или лесоразведения |
| Согласование проекта лесовосстановления или лесоразведения | Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан и подведомственные учреждения | В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта лесовосстановления или лесоразведения | О согласовании проекта лесовосстановления или лесоразведения |
| Размещение согласованного проекта лесовосстановления или лесоразведения на официальном сайте | Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан | За 30 дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению | - |
| Проведение работ по лесовосстановлению или лесоразведению | Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, и лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка | В весенний период (до начала вегетационного периода) или осенний период | - |
| Направление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении (1-ВЛ) в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, и лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка | В течение 10 рабочих дней после проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению | Отчет 1-ВЛ |
| Приемка работ по лесовосстановлению или лесоразведению согласно пункту 16 Правил утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 | Подведомственные учреждения Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан | В осенний период не позднее чем через 1 год после проведения лесовосстановления или лесоразведения | Акт приемки выполненных работ |