Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

________________У.И.Улакаев

«______»_____________20___г.

П Л А Н

противопожарного обустройства лесов на территории

Карабудахкентского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05.2024г по 31.12.2028г.

с.Карабудахкент 2024 год

1.Краткая  характеристика  «Карабудахкентского лесничества»

1.1ГКУ РД «Карабудахкентское лесничество» расположено в восточной части Республики Дагестан на территории Карабудахкентского района и административных районов.

Почтовый адрес: 368530 Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудакент. Свердлова.12.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 26.06.2007г № 282 "Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Республики Дагестан и установлении их границ" в состав лесничества включены – бывший Карабудахкентский лесхоз и леса,закрепленные за Росооброзаванием (приложение 2).

Территория лесничества относится к юго-восточному предгорному лесорастительному району широколиственных лесов дуба, бука и граба. Климатические условия этого района характеризуются следующими показателями: средняя годовая температура составляет 9,7-10,3о, годовое количество осадков 410-466 мм.

Общая площадь лесничества составляет 27098 га.

В состав лесничество входят два участковых лесничество.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование участковых лесничеств | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Карабудахкентское | 17364 |
|  | Губденское | 9734 |
|  | Итого | 27098 |
| Итого по лесничеству |  | 17125 |
| Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций |  | 400 |
| ВСЕГО ПО ЛЕСНИЧЕСТВУ |  | 29910 |

  - Распределение территории лесничества
 по муниципальным образованиям

В таблице 1.1.2.1 приведены сведения о площадях участковых лесничеств по данным Государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2017 года.

Таблица 1.1

Структура лесничества

| №№ п/п | Наименование участковых лесничеств | Муниципальное образование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Карабудахкентское | Карабудахкентский | 17364 |
|  | Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций | Карабудахкентский | 2412 |
|  | Итого |  | 19776 |
| 2. | Губденское | Карабудахкентский | 9734 |
|  | Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций | Карабудахкентский | 400 |
|  | Итого |  | 10134 |
|  | Итого по лесничеству: |  | 27098 |
|  | Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций |  | 2812 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 29910 |

1.1.3. Территориальное расположение

Пространственное расположение Карабудахкентского лесничества представлено на карте-схеме Республики Дагестан.

Распределение территории Карабудахкентского лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам отражено на прилагаемой схематической карте.

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и 
лесным районам

Лесное районирование есть деление территории по характеру лесной (древесной) растительности условиям её существования. Лесорастительное районирование показывает географическое разнообразие лесов, как природной основы специализации лесохозяйственного производства и организации его на зонально-типологической основе. Цель лесного районирования – формирование системы территориальных образований, относительно однородных в своих границах по лесорастительным, экономическим и иным условиям, принципам организации лесоуправления и использования лесов.

Назначение лесного районирования – обеспечение рационального и эффективного ведения лесного хозяйства с учетом сохранения окружающей среды.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 367 «Перечень лесорастительных зон Российской Федерации и Перечень лесных районов Российской Федерации», вся территория Карабудахкентского лесничества относится к лесорастительной зоне горного Северного Кавказа и горного Крыма, к Северо-Кавказскому горному лесному району.

Таблица 1.1.2.4.1

Распределение лесов лесничества по лесорастительным

зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесораститель-ная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Карабудахкентское | Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма | Северо-Кавказский горный район | 1-70,74 | 17364 |
|  | Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций |  |  | - | 2412 |
|  | Итого |  |  |  | 19776 |
| 2 | Губденское | Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма | Северо-Кавказский горный район | 1-34 | 9734 |
|  | Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций |  |  | - | 400 |
|  | Итого |  |  |  | 10134 |
| Итого |  |  |  |  | 27098 |
|  | Леса,ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций |  |  |  | 2812 |
|  | Всего по лесничеству |  |  |  | 29910 |

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» Карабудахкентского лесничество отнесено к 4 району по Дубу черешчатому и 5 району по Сосне обыкновенной.

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов», с учётом особенностей республики и учитывая то, что все мероприятия по профилактике и предупреждению лесных пожаров проводится в зоне наземного применения сил и средств, на период 2024 – 2028 годов проектируются  на территории ГКУ РД «Карабудахкентское лесничество» следующие основные мероприятия:

создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий;

прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах                        в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов                        с учетом затрат на их выполнение на территории «Карабудахкентское лесничество»  приведены в таблице 2.1 - 2.14 xls.

Объём и  проектируемых мер  на территории  ГКУ РД «Карабудахкентского лесничество»  с указанием квартала, выдела приведены в таблице 2.15 xls.

Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства на территории ГКУ РД «Карабудахкентского лесничество»  приведен в таблице 2.16 xls.