Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

________________У.И.Улакаев

«______»_____________20___г.

П Л А Н

противопожарного обустройства лесов на территории

Советского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05.2024 г. по 31.12.2028 г.

с.Хебда 2024 год

- Краткая характеристика

ГКУ РД «Советское лесничество»

Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

1.1. ГКУ РД «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан расположено в юго- западной части Республики Дагестан на территории Шамильского муниципального района, который граничит с Ахвахским , Хунзахским, Гунибским, Тляратинским, Цумадинским и Чародинским районами республики. В настоящих границах Советское лесничество организовано согласно приказу Рослесхоза от 09 февраля 2016 г. № 42 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Дагестан и установлении их границ».

В соответствии с приказом Рослесхоза от 09 февраля 2016 г. № 42 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Дагестан и установлении их границ» сведений государственного лесного реестра, общая площадь Советского лесничества Республики Дагестан составляет 20165 га.

В состав ГКУ РД «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан входят 2 участковых лесничеств:

| №№ п/п | Наименование участковых лесничеств | Муниципальное образование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Советское | Шамильский район | 14470 |
|  | Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций | Шамильский район | 1946 |
|  | Итого |  | 16518 |
| 2. | Хунзахское | Хунзахский район | 1117 |
|  | Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций | Хунзахский район | 2530 |
|  | Итого |  | 3647 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 20165 |

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 367 «Перечень лесорастительных зон Российской Федерации и Перечень лесных районов Российской Федерации», территория Советского лесничества относится к лесорастительной зоне горного Северного Кавказа и горного Крыма, к Северо-Кавказскому горному лесному району.

Федерации. В соответствии со статьями 10 и 111 Лесного кодекса Российской Федерации, по целевому назначению леса расположенные               на территории ГКУ РД «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан относятся к защитным лесам (100%).

В соответствии с приказом Министерство природных ресурсов                    и экологии Российской Федерации от 23.06.2014 № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах                            и лесных пожаров», Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.01.2022 № 22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 № 753»  все земли лесного фонда на территории Республики Дагестан  относятся к зоне наземного обнаружения и тушения лесных пожаров.

По ГКУ РД «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан средний природный класс пожарной опасности III,5        и распределяется следующим образом:

I класс – 540 га – осинники, ольшаники всех типов.

Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха).

II класс – 837 га – лесные насаждения лиственных древесных пород в условиях травяных типов леса.

Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно                          в травяных типах леса в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на вырубках - в периоды летнего максимума.

III класс – 1945 га – лиственные и хвойные насаждения, подрост или подлесок, которых выше средней густоты.

Низовые и верховые пожары в период летнего максимума.

IV класс – 6072 га – сосняки, пихтарники, кустарниковые заросли.

V класс -5181 га  - хвойные насаждения.

Низовые пожары возможны в течении всего пожароопасного сезона.

Лесохозяйственным регламентом устанавливается, что особой охране лесов от пожаров подлежат лесные участки, отнесенные                            к следующим категориям защитных лесов:

леса, расположенные в водоохранных зонах;

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

молодняки хвойных и хозяйственно ценных пород;

спелые и приспевающие насаждения с подростом ценных пород.

Факторами, повышающими пожарную опасность лесничества, являются:

наличие хвойных насаждений;

наличие сельхозугодий;

значительное захламление лесов;

близкое расположение от лесных массивов населённых пунктов, баз отдыха;

высокая транспортная доступность лесов для жителей близлежащих городов и населенных пунктов;

рекреационное и иное использование лесов;

автомобильная дорога Майкоп – Апшеронск.

Классы пожарной опасности определялись в соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, разработанной академиком И.С. Мелеховым.

Пожарные максимумы в лесном фонде на территории наступают                  в периоды март, август, октябрь-ноябрь. Напряженность пожароопасного периода в июне-августе уменьшается в связи с периодически выпадающими дождями, и появлением зеленой растительности.

Средние статистические сроки пожароопасного сезона: с апреля               по ноябрь, декабрь включительно.

Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, об общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста, информация                   о делении по участковым лесничествам, распределении лесов по типам леса в разрезе участковых лесничеств, информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона (начало, окончание, продолжительность по лесным зонам (лесным районам), виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности, информация                       о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, информация о причинах возникновения лесных пожаров, информация об угрозе распространения пожаров (низкая, средняя, высокая) представлена в таблице 1.1 xls.

  - В ГКУ РД «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан осуществляют свою деятельность                              7 юридических и физических лиц на основании договоров аренды лесных участков.

Информация о лесных участках, предоставленных в пользование, - характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана представлена в таблице 1.2 xls.

  - Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов, наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов представлена в таблице 1.3 xls.

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов», с учётом особенностей республики и учитывая то, что все мероприятия по профилактике                           и предупреждению лесных пожаров проводится в зоне наземного применения сил и средств, на период 2024 – 2028 годов проектируются              на территории подразделения «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан следующие основные мероприятия:

создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах                        в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов                        с учетом затрат на их выполнение на территории ГКУ РД «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан приведены в таблице 2.1 - 2.14 xls.

Объём и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств на территории подразделения «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан с указанием квартала, выдела приведены в таблице 2.15 xls.

Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства на территории подразделения «Советское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан приведен в таблице 2.16 xls.

Руководитель ГКУ РД

«Советское лесничество»

Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан                                                                 М.Ч.Меселов