Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

________________У.И.Улакаев

«______»____________20___ г.

П Л А Н

противопожарного обустройства лесов на территории

Касумкентского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05.2024 г. по 31.12.2028 г.

с.Касумкент 2024 год

- Краткая характеристика

подразделения «Касумкентское  лесничество»

Управления лесами Республики Дагестан

Леса  ГКУ РД «Касумкентское лесничество» отнесены к Северо-Кавказскому горному району на основании приказа МПР от 18.08.20147г «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов РФ.

1.1 ГКУ РД «Касумкентское лесничество» расположено в Юго–Восточной части Республики Дагестан на территории Сулейман-Стальского района, Курахского административных районов.

По лесорастительному районированию территория лесничества отнесена к юго-восточным предгорным широколиственным лесам дуба, бука и граба: горным березово-сосновым лесам.

Климатические условия этого района характеризуется следующими показателями: средняя годовая температура составляет 10.8°C, годовое количество осадков 300-400 мм.

В зависимости от высоты над уровнем моря, экспозиция склонов, почвенных разностей здесь сформировались различные виды древесно-кустарниковой растительности и разности почв.

В состав лесничества входят 2 участковых лесничества: Касумкентское и Курахское.

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 16125 га. Площадь покрытых лесом земель 14804 га.

Лесистость административных районов в зоне деятельности лесничества составляет 16,3%.

Лесничество представлено защитными лесами и следующими категориями защитности лесов: преобладают леса, расположенные в горах (96,2%), леса водоохранных зон – (3,6%), защитные полосы, расположенные вдоль дорог- (0,2%)

Пожарная опасность лесов лесничества определялось по шкале оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров «Союзгипролесхоза» приведенной в «Рекомендациях по противопожарной профилактике в лесах и регламентами работы лесопожарных служб, утвержденных Рослесхозом 17.11.1997г.

Охрана территории лесничества от пожаров осуществляется наземным способом, путем организации дозорно-сторожевой службы. Разработка противопожарных мероприятий произведена в зависимости от распределения площади лесничества по классам пожарной опасности.

Сведения о распределении лесов лесничества по породному составу приведены в разделе I, таблице 1, exl.

Средний класс пожарной опасности по лесничеству составляет 3.1 балла. Наиболее пожароопасными являются территории, притыкающиеся к автодорогам, населенным пунктам и местам массового отдыха населения.

Основное условие определяющие горимость лесов является климатические условия района. Средние статические сроки пожароопасного сезона является период с мая по октябрь включительно.

1.2.Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров. Сведения о лесных дорогах, предназначенных для охраны лесов от пожаров приведены в разделе II таблице 1, xls.

В состав подразделения ГКУ РД «Касумкентское лесничество» входят 2 участковых лесничеств:

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование муниципального образования (административного района) | Площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Касумкентское | Сулейман-Стальский район | 13613 |
| 2 | Курахское | Курахский район | 2512 |
|  | Итого |  | 16125 |

По подразделению ГКУ РД «Касумкентское лесничество» средний класс природной пожарной опасности III и распределяется следующим образом:

I класс –

II класс – 2698 га – лесные насаждения лиственных древесных пород в условиях травяных типов леса (Касумкентское лесничество).

Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно                          в травяных типах леса в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на вырубках - в периоды летнего максимума.

III класс – 10652 га (Касумкентское лесничество), 2512 га (Курахское лесничество) – лиственные, подрост или подлесок, которых выше средней густоты.

IV класс – 263 га (Касумкентское лесничество)– кустарниковые заросли, подлесок, которых выше средней густоты.

.Низовые пожары возможны в течении всего пожароопасного сезона.

Лесохозяйственным регламентом устанавливается, что особой охране лесов от пожаров подлежат лесные участки, отнесенные                            к следующим категориям защитных лесов:

леса, расположенные в водоохранных зонах;

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

молодняки хвойных и хозяйственно ценных пород;

спелые и приспевающие насаждения с подростом ценных пород.

Факторами, повышающими пожарную опасность лесничества, являются:

наличие сельхозугодий;

значительное захламление лесов;

близкое расположение от лесных массивов населённых пунктов, баз отдыха;

высокая транспортная доступность лесов для жителей близлежащих городов и населенных пунктов;

рекреационное и иное использование лесов;

Классы пожарной опасности определялись в соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, разработанной академиком И.С. Мелеховым.

Пожарные максимумы в лесном фонде на территории наступают                  в периоды март -ноябрь. Напряженность пожароопасного периода в сентябре-октябре уменьшается в связи с периодически выпадающими дождями.

Средние статистические сроки пожароопасного сезона: с апреля               по ноябрь, декабрь включительно.

Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, об общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста, информация                   о делении по участковым лесничествам, распределении лесов по типам леса в разрезе участковых лесничеств, информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона (начало, окончание, продолжительность по лесным зонам (лесным районам),

В подразделении ГКУ РД «Касумкентское  лесничество» осуществляют свою деятельность 4  юридических лиц на основании договоров аренды лесных участков ( бессрочное пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов

Информация о лесных участках, предоставленных в пользование, - характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана указано в проектах арендаторов.

  - Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов, наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов в общей таблице

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов», с учётом особенностей республики и учитывая то, что все мероприятия по профилактике                           и предупреждению лесных пожаров проводится в зоне наземного применения сил и средств, на период 2024 – 2028 годов проектируются              на территории подразделения ГКУ РД  «Касумкентское лесничество» следующие основные мероприятия:

создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий;

прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах                        в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов                        с учетом затрат на их выполнение на территории подразделения ГКУ РД «Касумкентское лесничество» приведены в плане тушения лесных пожаров на территории ГКУ РД «Касумкентское лесничество» на период пожароопасного сезона 2024года.

Объём и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств на территории подразделения ГКУ РД «Касумкентское лесничество» с указанием квартала, выдела приведены в общей таблице.

Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства на территории подразделения ГКУ РД «Касумкентское лесничество» приведены в общей таблице.

Руководитель

ГКУ РД «Касумкентское лесничество»                                 Л.Ф. Фарманов