Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

________________У.И.Улакаев

«______» ____________20___ г.

П Л А Н

противопожарного обустройства лесов на территории

Махачкалинского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05.2024 г. по 31.12.2028 г.

г. Махачкала 2024 год

Краткая характеристика

ГКУ РД «Махачкалинское лесничество»

Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

ГКУ РД «Махачкалинское лесничество» расположено в западной части республики на территории трех административных районов г.Махачкала Советского, Кумторкалинского и Буйнакского.

Лесной фонд лесничества расположен в непосредственной близости от города Махачкала. Махачкалинское лесничество граничит на севере – с Хасавюртовким лесничеством, на юге – с Карабудахкенским лесничеством, на западе – с Буйнакским лесничеством. Территория лесничества относится к центрально-предгорному лесорастительному району дубово-грабовых и буковых лесов в составе, которого значительная площадь занимает приморская низменность с сухостепной злаково-полынной солончаковой и песчаной растительностью (Сулакского и часть Кумторкалинского участкового лесничества).

Климат в пределах низменности и предгорий умеренно-теплый, континентальный. Лето на низменности жаркое, зима относительно холодная. В предгорной части внешние склоны гор имеют достаточно влажный, умеренный климат, Зима теплая и мягкая с неустойчивым снежным покровом. Лето жаркое и засушливое. Атмосферные осадки в предгорной и низменной части территории лесничества отличается равномерностью по годам. Меньше всего осадков выпадает на низменности, за исключением района Махачкалы, что объясняется выходом к побережью горных поднятий Тарки-Тау и Джалгана. Сухость климата на низменности вызвана превышением испаряемости над количеством выпадающих осадков. В Махачкале выпадает 340 мм осадков, а испаряемость за год составляет около 500 мм. Снеговой покров неустойчив и отличается незначительной толщиной. Ветровой режим района связан с атмосферным давлением. В районе Махачкалы почти беспрерывно дует ветры устойчивого направления. В северной низменной части на протяжении года преобладают два основных направления ветров: юго-восточные летом и северо-западные зимой. В летний период ветры восточных направлений приносят на низменность массы сухого, горячего воздуха, идущего из Средней Азии, напоминающие по своему характеру суховеи. Климат расположения лесничества малоблагоприятен для роста и развития лесной растительности, Отрицательными факторами климата являются недостаточность увлажнения, сухость воздуха, повышенная испаряемость, часто повторяющиеся суховеи, малые запасы продуктивной влаги в почве, усиленный ветровой режим, температурные колебания воздуха в течение года.

Общая площадь земель лесного фонда Махачкалинского лесничества по состоянию на 01.10.2021 года составляет 18026 га. Площадь покрытых лесом земель 10614 га.

В соответствии с приказом Министерство природных ресурсов                    и экологии Российской Федерации от 23.06.2014 № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах                            и лесных пожаров», Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.01.2022 № 22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 № 753»  все земли лесного фонда на территории Республики Дагестан относятся к зоне наземного обнаружения и тушения лесных пожаров.

Согласно Лесному плану Республики Дагестан средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 3,55 балла и распределяется следующим образом:

II класс 2745 га – Лиственные насаждения с очень сухими и сухими условиями произрастания.

Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона.

III класс 7345 га - Лиственные насаждения со средними условиями увлажнения.

Низовые и верховые пожары возможны в период пожарных максимумов.

IV класс 3060 га – Лесные насаждения лиственных древесных пород с более влажными условиями произрастания.

Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на вырубках - в периоды летнего максимума.

V класс 4846 га – Лесные насаждения представленные лесами на мокрых и сырых почвах, также относятся нелесные земли (пашни, дороги).

В состав ГКУ РД «Махачкалинское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан входят 4 участковых лесничеств:

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование муниципального образования (административного района) | Площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Махачкалинское | г. Махачкала, Буйнакский район | 4584 |
| 2 | Лесопарковое | Советский район г. Махачкала | 909 |
| 3 | Кумторкалинское | Кумторкалинский район | 8910 |
| 4 | Сулакское | Кировский район. г. Махачкала | 3623 |
|  | Итого |  | 18026 |

Лесохозяйственным регламентом устанавливается, что особой охране лесов от пожаров подлежат лесные участки, отнесенные                            к следующим категориям защитных лесов:

леса, расположенные в водоохранных зонах;

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

молодняки хвойных и хозяйственно ценных пород;

спелые и приспевающие насаждения с подростом ценных пород.

Факторами, повышающими пожарную опасность лесничества, являются:

наличие хвойных насаждений;

наличие сельхозугодий;

значительное захламление лесов;

близкое расположение от лесных массивов населённых пунктов, баз отдыха;

высокая транспортная доступность лесов для жителей близлежащих городов и населенных пунктов;

рекреационное и иное использование лесов;

автомобильная дорога Майкоп – Апшеронск.

Классы пожарной опасности определялись в соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, разработанной академиком И.С. Мелеховым.

Пожарные максимумы в лесном фонде на территории наступают                  в периоды апрель, май, июнь, июль август, сентябрь октябрь-ноябрь.

Средние статистические сроки пожароопасного сезона: с 15 марта               по ноябрь, декабрь включительно.

Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, об общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста, информация                   о делении по участковым лесничествам, распределении лесов по типам леса в разрезе участковых лесничеств, информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона (начало, окончание, продолжительность по лесным зонам (лесным районам), виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности, информация                       о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, информация о причинах возникновения лесных пожаров, информация об угрозе распространения пожаров (низкая, средняя, высокая) представлена в таблице 1.1 xls.

  - В подразделении ГКУ РД «Махачкалинское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан осуществляют свою деятельность 1660 юридических и физических лиц на основании договоров аренды лесных участков.

Информация о лесных участках, предоставленных в пользование, - характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана представлена в таблице 1.2 xls.

  - Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов, наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов представлена в таблице 1.3 xls.

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов», с учётом особенностей республики и учитывая то, что все мероприятия по профилактике                           и предупреждению лесных пожаров проводится в зоне наземного применения сил и средств, на период 2024 – 2028 годов проектируются              на территории подразделения ГКУ РД «Махачкалинское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан следующие основные мероприятия:

создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах                        в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

И.о.руководителя

ГКУ РД «Махачкалинское лесничество»

Комитета по лесному хозяйству

Республики  Дагестан                                                               Д.М.Абилов