Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

________________У.И.Улакаев

«______»______________2024г.

ПЛАН

противопожарного обустройства лесов на территории

Казбековского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05. 2024г. по 31.12.2028г.

с.Дылым 2024 год

1. Краткая характеристика

Казбековского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

  - Казбековское лесничество Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан расположено в западной части республики Дагестан на территории Казбековского и Новолакского административных районов.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9.02.2016г. №42 «Об определении  количества лесничеств на территории Республики Дагестан и установлении их границ» и сведений государственного лесного реестра, общая площадь Казбековского лесничества Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан составляет 27921га, в т.ч. нелесоустроенных лсов 7035га.

Лесничество на севере граничит с Хасавюртовским лесничеством, на западе - с Чеченской республикой, на востоке граничит с Махачкалинским и Буйнакским лесничествами, на юге – с Буйнакским лесничеством.

В состав Казбековского лесничества входит одно участковое лесничество Казбековское.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 18.08.2014г. №367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территории субъектов Российской федерации подразделяется на лесорастительные зоны и лесные районы. Казбековское лесничество территориально расположено в границах муниципальных образований «Казбековский район» и «Новолакский район» Республики Дагестан и относится к Северо-кавказскому горному району.

В соответствии со статьями 102 и 108 Лесного кодекса Российской Федерации, по целевому назначению леса, расположенные на территории Республики Дагестан относятся к защитным лесам(100%) и следующим категориям защитности:

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 217га,

2. Леса, расположенные в степях, горах и др. -18613га,

3. Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов – 2056га.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.06.2014г №276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров», Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.01.2022г. .№22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020г. №753 все земли лесного фонда на территории Республики Дагестан относятся к зоне наземного обнаружения и тушения лесных пожаров.

По Казбековскому лесничеству Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан средний класс природной пожарной опасности 2,8 и распределяется следующим образом:

I класс -431га –это квартала № 5,9,26, и 103, где расположены хвойные насаждения, участки лесного фонда, расположенные в Инчхинской долине, где выпадает особенно малое количество осадков и высокая температура в летний период, а также южные труднодоступные склоны лесного фонда, где много сухостойной древесины и захламленность.                                                    II класс 4450 га –квартала №                                                    1,6,8,15,16,19,24,27,29,33,35,42,45,50,64,86,87,89. Лиственные насаждения с очень сухими и сухими условиями произрастания, где много земельных участков сельскохозяйственного назначения (сенокосы) и осеннее = весенний периоды создают угрозу возникновения лесных пожаров.

Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона, особенно в осенний и весенний периоды.

III класс 15622га – квартала №2-4,7,10-14,17,18,20-23,25,28,30-32,34,36-41,46-49,51-63,65-84,88,90-99,101,102. Лиственные насаждения со средними условиями увлажнения.

Низовые и верховые пожары возможны в период пожарных максимумов.

IV класс 383га – квартала № 85,100.  Лесные насаждения лиственных древесных пород с более влажными условиями произрастания.

Возникновение пожаров (в первую очередь низовые) возможно в травяных типах лесов в период весеннего и осеннего пожарных максимумов.

V класс –отсутствует.

Лесохозяйственным регламентом устанавливается, что особой охране от пожаров подлежат лесные участки, отнесенные к следующим категориям защитных лесов:

-леса, расположенные в водоохраной зоне;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- леса, расположенные в местах массового отдыха граждан.

Факторами, повышающими пожарную опасность лесничества, являются:

- изрезанный рельеф местности;

- значительная захламленность лесов;

- повышенные источники пожарной опасности (неиспользуемые сенокосные

участки, весенние и осенние несанкционированные сельхозпалы и др.)

- близкое расположение населенных пунктов от лесных массивов;

- рекреационное и иное использование лесов;

- большая рекреационная нагрузка в летний период и др.

Классы пожарной опасности определялись в соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, разработанной академиком И.С. Мелеховым.

Пожарные максимумы в лесном фонде на территории наступают в периоды март-апрель, август, октябрь-ноябрь. Напряженность пожароопасного периода в июне-августе уменьшается в связи с появлением зеленой растительности.

Средние статистические сроки пожароопасного сезона: с апреля по ноябрь, иногда и декабрь включительно.

Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, об общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста, информация о делении участковым лесничествам, информация о лесопожарном зонировании, распределение площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона (начало, окончание, продолжительность, виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности, информация о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, информация о причинах

возникновения лесных пожаров, информация об угрозе распространения

пожаров (низкая, средняя, высокая) представлена в таблице 1.1.

  - На территории Казбековскеого лесничества осуществляют свою деятельность 24 ИП и ФЛ на основании договоров аренды лесных участков, договоров постоянного (бессрочного) пользования.

Информация о лесных участках, предоставленных в пользование – характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения),включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана представлена в таблице 1.2.

  - Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов, наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов представлена в таблице 1.3.

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом

затрат на их выполнение.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012года №174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов», с учетом особенностей республики и учитывая то, что все мероприятия по профилактике и предупреждению лесных пожаров проводится в зоне наземного применения сил и средств, на период 2024 -2028годов  проектируются на территории Казбековского лесничества следующие основные мероприятия:

создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий;

прочистка просек и противопожарных минерализованных полос и их обновление;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение на территории Казбековского лесничества Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан приведены в таблице 2.1-2.14..

Объем и пообъектное распределение проектируемых мер на территории Казбековского лесничества с указанием квартала, выдела приведены в таблице 2.15.

Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства на территории Казбековского лесничества Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан приведены приведен в таблице 2.16.